# 인사톡 노무톡 — 급여 계산 엔진

# 법적 요건 충족 감사 보고서

작성일: 2026년 7월 24일

대상: backup0529 프로젝트 (refactoring_ai 브랜치)

근거: 근로기준법, 고용보험법, 산업재해보상보험법 및 2026년 노동부 지침

## 1. 감사 개요

본 보고서는 인사톡 노무톡 시스템의 급여 계산 엔진이 대한민국 근로기준법, 고용보험법, 산업재해보상보험법 및 2026년 기준 최신 노동부 지침에서 요구하는 사항을 충족하는지 검토한 결과입니다.

감사 범위는 근로계약, 급여입력 및 급여명세서, 임금대장 생성, 퇴직급여의 4개 영역에 걸친 9개 핵심 요건(R1~R9)을 대상으로 하였습니다.

## 2. 종합 판정

| 요건 | 상태 | 핵심 이슈 |
| --- | --- | --- |
| R1: 5인 미만 특례 | ✅ 충족 | 가산수당 0원 처리 완료. 단, 휴업수당(R6)에는 미적용 |
| R2: 출산전후휴가 | ❌ 미구현 | 계산 로직 전무, 우선지원대상기업/대기업 구분 없음 |
| R3: 육아휴직 | ❌ 미구현 | 근태 라벨만 존재, 0원 강제 로직 없음 |
| R4: 산재휴직 | ❌ 미구현 | 근태 라벨만 존재, 0원 강제 로직 없음 |
| R5: 개인 병가 | ⚠️ 일부 | sick_leave_pay_rate 저장/전달까지 되나 calcPI()에서 미사용 |
| R6: 경영상 휴업수당 | ❌ 미구현 | 평균임금 70% 계산식 없음 |
| R7: 일할 계산 방식 | ⚠️ 일부 | 월 소정근로일수 방식만 구현, 30일 고정 옵션 없음 |
| R8: 주휴수당 차감 | ⚠️ 일부 | 월 단위 floor만 적용, 주 단위 결근 추적 없음 |
| R9: 국가 지원금 제외 | ❌ 미구현 | "회사 부담 vs 정부 지급" 개념 자체 없음 |

## 3. 상세 보완 의견

### 3.1 R1: 5인 미만 사업장 특례 (✅ 충족)

현황: payroll-input-main.js의 _getPISmallFirmInfo() 함수에서 상시근로자 수를 법정 산식(연인원÷가동일수)으로 계산하고, 50% 초과 특례까지 적용하여 5인 미만 여부를 정확히 판정합니다.

calcPI() 함수에서 _isSmall 플래그에 따라 연장(×1.5), 야간(×0.5), 휴일(×1.5/2.0) 가산수당을 0원으로 처리합니다.

보완 필요: R6 경영상 휴업수당에도 5인 미만 예외를 적용해야 합니다. 근로기준법 제46조는 5인 이상 사업장에만 적용됩니다.

파일: payroll-input-main.js (calcPI 함수, _getPISmallFirmInfo 함수)

### 3.2 R5: 개인 병가 유급 처리 (⚠️ → 보완 시급)

현황: sick_leave_pay_rate 필드가 companies 테이블에 존재하고, 고객사 설정 → 근태 관리대장 → pi-absent-data hidden 필드까지 데이터가 전달됩니다.

문제: calcPI() 함수에서 pi-absent-data를 전혀 읽지 않습니다. 유급 병가도 무단결근과 동일하게 100% 공제됩니다.

보완 방법:

1. calcPI()의 결근 차감 섹션(약 2,720~2,760행)에서 pi-absent-data JSON을 파싱

2. absentType이 "sick_paid"인 항목은 rate 값을 읽어 공제율을 (100 - rate)%로 적용

3. "unauthorized" 타입은 기존대로 100% 공제 유지

영향: 실제 급여 금액 오차 발생 — 가장 시급한 보완 항목

### 3.3 R7: 일할 계산 방식 선택 (⚠️ → 보완 필요)

현황: base_salary ÷ 월 소정근로일수 × 실제근무일수 방식으로 고정되어 있습니다.

문제: 많은 중소기업이 사용하는 base_salary ÷ 30 × 근무일수(30일 고정) 방식을 선택할 수 없습니다.

보완 방법:

1. companies 테이블에 proration_method 컬럼 추가 (working_days | 30day_fixed, 기본값 working_days)

2. 고객사 설정 화면에 라디오 버튼 추가

3. calcPI()에서 prorationMethod 분기: 30일 고정 시 base_salary / 30 × workDays

영향: 사용자 선택권 — UI + DB + 계산 로직 3곳 변경 필요

### 3.4 R2: 출산전후휴가 (❌ → 신규 개발)

현황: 출산휴가 급여 계산 로직이 전무합니다. 우선지원대상기업/대기업 구분 필드도 없습니다.

보완 방법:

(a) 데이터 모델 확장

- companies.company_size 컬럼 추가 (priority_support / large / general)

- 2026년 상한액 2,200,000원을 constants.js에 상수화

(b) 계산 로직 신설 — _calcMaternityLeavePay() 함수

- 우선지원대상기업, 1~60일: max(0, 월 통상임금 - 2,200,000원)

- 대기업, 1~60일: 월 통상임금의 100%

- 61~90일(모두): 0원 (고용보험 직접 지급)

(c) 근태 관리대장의 maternity_paid 항목과 연동

영향: 법적 필수 — 신규 모듈 개발, 4개 파일 변경

### 3.5 R3/R4: 육아휴직·산재 (❌ → 경량 구현)

현황: 근태 관리대장에 "육아휴직 (고용보험지급)", "산재 (근로복지공단 지급)" 라벨만 존재하고, 급여 계산에서는 아무 처리도 하지 않습니다.

보완 방법:

1. calcPI()에서 pi-absent-data를 읽어 childcare_leave, industrial 타입이면 해당 기간 급여 = 0원

2. 근태 관리대장 UI에 안내 문구 강화

3. 급여 명세서에 "국가 지원금 (참고)" 행 추가

영향: 개념적 명확화 — 소규모 변경

### 3.6 R6: 경영상 휴업수당 (❌ → 신규 개발)

현황: layoff_leave 근태 타입만 있고 계산 로직이 없습니다.

보완 방법:

1. _calcBusinessSuspensionPay() 함수 작성:

- 평균임금의 70% × 휴업일수

- 평균임금 70% > 통상임금 100% → 통상임금 100%로 상한

- 5인 미만 → 0원 (R1의 _isSmall 플래그 사용)

2. 평균임금 산출: wage-severance.js의 calcAverageWage3() 로직 참조

영향: 법적 필수 — 신규 함수 개발

### 3.7 R8: 주휴수당 차감 (⚠️ → 정밀 보완)

현황: calcWeeklyHolidayPay()가 floor(총근무일수 / 주당근무일수)로 월 단위 계산합니다. 주 중 무급휴가로 특정 주가 미달되어도 감지하지 못합니다.

보완 방법:

1. 근태 관리대장 데이터로 각 주의 실제 근무일수를 계산

2. _calcWeeklyHolidayPay()에 주 단위 무결성 검증 추가

3. 회사 내규 설정: "무급휴가 주의 주휴수당 차감" (기본값: 차감)

영향: 법적 정확성 — 계산 로직 정밀화

### 3.8 R9: 국가 지원금 제외 (❌ → 구조적 보완)

현황: "회사 부담 vs 정부 지원" 개념이 시스템에 전혀 없습니다.

보완 방법:

1. payrolls 테이블에 government_subsidy 컬럼 추가 (참고용)

2. 급여 명세서/PDF에 "국가 지원금 (참고)" 행 추가

3. calcPI() 결과에 companyPay / governmentSubsidy 구분

영향: 정보 제공 — DB + UI 변경

## 4. 우선순위 요약

| 순위 | 요건 | 작업 규모 | 영향도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 1 | R5: 병가 유급률 적용 | 소 (10라인 내외) | 실제 급여 금액 오차 |
| 🟠 2 | R7: 일할 계산 방식 선택 | 중 (UI+DB+로직) | 사용자 선택권 |
| 🟠 3 | R8: 주휴수당 주 단위 차감 | 중 (계산 로직) | 법적 정확성 |
| 🟡 4 | R2: 출산전후휴가 | 대 (신규 모듈) | 법적 필수 |
| 🟡 5 | R6: 경영상 휴업수당 | 중 (신규 함수) | 법적 필수 |
| 🟢 6 | R3/R4: 육아휴직·산재 | 소 (0원 처리) | 개념적 명확화 |
| 🟢 7 | R9: 국가 지원금 표시 | 중 (DB+UI) | 정보 제공 |

## 5. 부록: 주요 코드 위치

| 요건 | 파일 | 함수/위치 |
| --- | --- | --- |
| R1 | payroll-input-main.js | _getPISmallFirmInfo() (2969~3108행) / calcPI() (2660~2674행) |
| R5 | attendance-ledger.js | _atlGetSickLeaveRate() (151행) |
| R5 | payroll-input-main.js | calcPI() 결근 차감 섹션 (2720~2760행) — 미사용 |
| R7 | payroll-input-main.js | calcPI() 일할계산 (2682~2707행) |
| R8 | payroll-input-main.js | calcWeeklyHolidayPay() (3083~3188행) |
| R6/R2 | wage-severance.js | calcAverageWage3() (142~144행) — 참조 가능 |

— 보고서 끝 —